**ÚTMUTATÓ**

**AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN**

1. **Az ajánlattétel költségei**

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségével kapcsolatban, ide nem értve a Kbt. 177. § (2) bekezdése szerinti esetet.

1. **Közös ajánlattétel**

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben:

* korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,
* kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

* a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;
* tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését és a közös ajánlattétel tényét;
* tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését (valamennyi, a közös ajánlattevők nevében tett nyilatkozaton, okiraton fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő nevét és azt a tényt, hogy a jognyilatkozat megtételére a közös ajánlattevők nevében került sor);
* tartalmazza a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
* tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
* tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő jognyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért;
* a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől, továbbá hatálya kiterjed legalább a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi elismerésének időpontjáig.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

1. **Kiegészítő tájékoztatás**

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő által meghatározott szervezettől az ajánlattételi felhívásban megadott telefax/e-mail elérhetőségen.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket, valamint az azokra adott válaszait egyidejűleg, írásban küldi meg valamennyi, a közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő részére.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő az ésszerű időt az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapban állapítja meg. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására egyebekben a Kbt. 56. §-ában írottak irányadók.

1. **Alvállalkozók bevonásának módja**

A Kbt. 3. § 2. pontja határozza meg az alvállalkozó fogalmát az alábbiak szerint:

Alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe,
2. az ezen rézek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő már a részvételi jelentkezésében benyújtotta a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát és azon nem kíván az ajánlatában módosítani, úgy elegendő ajánlattevőnek a dokumentáció 5. számú melléklete szerint arra vonatkozóan nyilatkoznia, hogy a nyilatkozata az ajánlattétel idején is hatályos és a részvételi jelentkezés óta abban változás nem történt.

1. **Az ajánlattétel nyelve**

Az ajánlattétel nyelve magyar.

Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk esetén azok magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A magyar nyelvű fordítás esetén nem előírás a hiteles fordítás, annak tartalmáért ajánlattevőnek külön nyilatkozatával kell vállalnia a felelősséget. A magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat az ajánlatkérő az értékelés során nem veszi figyelembe.

1. **Az ajánlattétel formai követelményei**
2. **Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban (ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az eljárás során adott esetben az ajánlattevőnek megküldött tájékoztatások) meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni!**
3. Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan megbonthatatlan formában össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkő az ettől eltérő oldalszámozást is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
4. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül felbontásra, amely ezen időpontig az ajánlatkérő által meghatározott címre benyújtásra került. A késedelmesen beérkezett ajánlat tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyv készül, amely valamennyi ajánlattevő számára megküldésre kerül.
6. A gazdasági szereplő az ajánlatában, hiánypótlásában, vagy felvilágosításában, elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján, a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján, a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

1. Az 1-25. számú mellékletekként kiadott nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, azok kizárólag mintaként szolgálnak. Az ajánlatnak minden esetben a Kbt., valamint az ajánlattételi felhívás rendelkezéseinek kell megfelelnie.
2. **Az ajánlat kötelező tartalma**

Az ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozatok, dokumentumok és igazolások az alábbiak szerint.

* 1. Ajánlat **előlap** (*1. számú melléklet*);
  2. **Tartalomjegyzék** (2*. számú melléklet*);
  3. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **Felolvasólap**, amely tartalmazza Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre kiterjedően) (*3. számú melléklet*);
  4. Adatlap (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön) *(4. számú melléklet)*
  5. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint** (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön)(*5. számú melléklet)*;
  6. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **Kbt. 66. § (4) bekezdése** szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön) *(6. számú melléklet)*
  7. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **Kbt. 66. § (6) bekezdése** szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön) *(7. számú melléklet)*
  8. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **Kbt. 67. § (4) bekezdése** szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön) *(8. számú melléklet)*
  9. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **Kbt. 67. § (1) bekezdése** szerinti nyilatkozat *(9. számú melléklet)*
  10. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírtKbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön) *(10. számú melléklet)*
  11. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírtnyilatkozat **az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről** (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre kiterjedően) *(11. számú melléklet)*
  12. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírtnyilatkozat a **Kbt. 134. § (5) bekezdése** alapján (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre kiterjedően) *(12. számú melléklet)*
  13. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírt **nyilatkozat** arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő a szerződés tervezetben előírt mértékű **felelősségbiztosítással rendelkezni fog** szerződéskötéskor (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre kiterjedően) (*13. számú melléklet)*;
  14. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírtnyilatkozat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre kiterjedően) (*14. számú melléklet);*
  15. Ajánlattevő csatolja ajánlatához **nyilatkozatát az üzleti titokról**. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlattevő indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. (*15. sz. melléklet*);
  16. Szakmai önéletrajz (*16. sz. melléklet*);
  17. Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok;
  18. Ajánlattevő csatolja ajánlatához **nyilatkozatát az** **elektronikus és a papír alapú ajánlat egyezőségéről** (*17. számú melléklet*);
  19. Ajánlattevő képviseletére jogosult által aláírtKbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben) (*18. számú melléklet*);
  20. Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben) (*19. számú melléklet*);
  21. Együttműködési megállapodás (adott esetben) (*20. számú melléklet*);
  22. Előszerződés (adott esetben) (*21. számú melléklet*);
  23. Meghatalmazás (adott esetben) (*22. számú melléklet*);
  24. Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (*23. számú melléklet*);
  25. Ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet képviseletére jogosult által aláírtnyilatkozat a felhívás III.1.3) M/2. pontjára vonatkozóan (*24. számú melléklet*) (**Az eljárás későbbi szakaszában Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell csak benyújtani!**);
  26. Ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet képviseletére jogosult által aláírtnyilatkozat a felhívás III.1.3) M/1. pontjára vonatkozóan (*25. számú melléklet*) (**Az eljárás későbbi szakaszában Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell csak benyújtani!**);
  27. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) **aláírási címpéldányát/aláírás mintáját**. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni;
  28. A szerződéstervezethez és/ vagy műszaki leíráshoz tett esetleges ajánlattevői észrevételek papír alapon és word formátumban is (adott esetben).

1. **Az ajánlat bontása**

A Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az ajánlat felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg ajánlatkérő, az ajánlattételi felhívásban megadott helyen.

Az ajánlat bontásán csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

A Kbt. 68. § (5) bekezdése alapján az ajánlat felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel:

* az ajánlattevő neve és címe (székhelye, lakóhelye)
* azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

1. **Az ajánlatok értékelése**

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli.

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési részszempontok a következők:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempontok:** | **Súlyszám:** |
| 1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): | 50 |
| 1. értékelési részszempont 1. alszempontja: A feltárási munkálatok tervezéséhez szükséges előzetes talajmechanikai vizsgálatok (talaj- és talajvíz-vizsgálat) lefolytatására, eredmények dokumentálására vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. A”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | 10 |
| 1. értékelési részszempont 2. alszempontja: Feltárási munkák engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának, valamint a munkálatok engedélyeztetéséhez és a kivitelezési közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentációk elkészítésére vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. B”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | 13 |
| 1. értékelési részszempont 3. alszempontja Javaslattételre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. C”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | 7 |
| 1. értékelési részszempont 4. alszempontja: Közműegyeztetésre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. D”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | 6 |
| 1. értékelési részszempont 5. alszempontja: Feltárási munkálatokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatására vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. E”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | 8 |
| 1. értékelési részszempont 6. alszempontja: A feltárás kivitelezési munkájának tervezői felügyeletére, művezetésére vonatkozó, 35 x 1 fél mérnöknap/főre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. F”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | 6 |
| 2. értékelési részszempont: Szakember szakmai többlettapasztalata: | 50 |
| 2. értékelési részszempont 1. alszempontja a felhívás III.1.3). M/1. a) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | 15 |
| 2. értékelési részszempont 2. alszempontja a felhívás III.1.3). M/1. b) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | 15 |
| 2. értékelési részszempont 3. alszempontja a felhívás III.1.3). M/1. c) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | 10 |
| 2. értékelési részszempont 4. alszempontja a felhívás III.1.3). M/1. d) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | 10 |

***Az értékelés módszere***

Az értékelés során adható pontszám 0-10 pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.

Az ilyen módon meghatározott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyszámmal felszorzott pontszámok ezt követően ajánlattevőnként összesítésre kerülnek és az így meghatározott, legmagasabb pontszám összeggel rendelkező ajánlat minősül legjobb ár-érték arányúnak.

Ha több ajánlatnak azonos az alábbiak szerint kiszámított pontszám összege, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el, ami alapján az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely az ajánlati ár résszempont vonatkozásában a legmagasabb pontszámot kapta, azonos ellenszolgáltatás esetén pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár eleme tekintetében.

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen

a) a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,

b) a választott műszaki megoldásra,

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,

d) az ajánlattevő által ajánlott szolgáltatás eredetiségére,

e) a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

***Az értékelés módszerei részszempontonként az alábbiak***

**1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) és valamennyi alszempontja**

|  |  |
| --- | --- |
| Értékelés módja: | Fordított arányosítás |
| Pontkiosztás módszere: | A legkedvezőbb ajánlat (legalacsonyabb nettó ajánlati ár (HUF)) a maximális 10 pontot kapja, míg a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva, fordított arányosítás szerint kap pontot, a legjobb ajánlathoz viszonyított különbsége alapján. |

*Képlettel:*

**P = (Alegkedvezőbb: Avizsgált) \* (Pmax – Pmin) + Pmin**

**ahol**

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ajánlati ár)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (a vizsgált ajánlat nettó ajánlati ára)

Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)

Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Az egyes alszempontokra vonatkozó árat a jelen felhívás 4. A. – F. pontjai (műszaki leírás 2. A. - F. pontjai) szerinti feladatok ellátására vonatkozóan kell megadni. Az F. pont szerinti feladatok ellátását 35 x 1 félmérnöknap/főre vonatkozóan kell megadni.

**2. értékelési részszempont: Szakemberek szakmai többlettapasztalata és valamennyi alszempontja**

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében az ajánlattételi felhívás **III.1.3). M/1. a)-d)** pontjai tekintetében bemutatott négy darab szakember alábbi szakterületen szerzett, **az alkalmassági feltételekben megfogalmazottakon felüli** gyakorlati idejét értékeli:

* az ajánlattételi felhívás **III.1.3). M/1. a)** pontja szerinti szakember esetében: geotechnikai tervezési előmunkálatok vezető tervezőjeként (ezen belül: feltárás mintavétel és/vagy helyszíni vizsgálat és/vagy labor vizsgálat és/vagy szakvélemény készítés és/vagy térképezés és/vagy monitoring) szerzett gyakorlati ideje
* az ajánlattételi felhívás **III.1.3). M/1. b)** pontja szerinti szakember esetében: tartószerkezeti vezető tervező tevékenységi kör szakterületen szerzett teljes körű tervezési gyakorlati ideje
* az ajánlattételi felhívás **III.1.3). M/1. c)** pontja szerinti szakember esetében: a magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási és/vagy szivárgó és/vagy víztelenítési és/vagy műtárgyépítési és/vagy föld- és tereprendezési és/vagy felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése területén szerzett gyakorlati ideje.
* az ajánlattételi felhívás **III.1.3). M/1. d)** pontja szerinti szakember esetében: műemléki védelem alatt álló épület épületdiagnosztikai – nedvesség- és sótartalom vizsgálati, és/vagy anyagtani, és/vagy statikai – szakvéleményének önálló elkészítése területén szerzett gyakorlati ideje.

Ajánlatkérő az egyes szakemberek adott értékelési részszemponthoz tartozó alkalmassági feltételekben megfogalmazottakon felüli gyakorlati idejét összeadja, az egyenes arányosítás képletével pontozza, majd az adott értékelési részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozza a kapott pontszámot. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az értékelés körében bemutatásra kerülő szakemberek nevéről, kamarai névjegyzékszámáról, valamint az alkalmassági feltételeknél hivatkozott kamarai engedélyhez szükséges gyakorlati időn felüli értékelés körébe eső gyakorlati idejükről. A gyakorlati időt egész hónapban kell megadni. A Felolvasólapon az értékelés körében bemutatott szakemberek vonatkozásában a fentiek szerint meghatározott gyakorlati időt kell egész hónapban feltüntetni. Csatolni kell a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó/nap) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a „szakértő műemléki épületdiagnosztika” szakterületen szerzett kamarai bejegyzéshez szükséges gyakorlati időn felüli gyakorlatot. Amennyiben az adott szakember rendelkezik felhívás **III.1.3). M/1. a) - d) pontjai szerinti kamarai bejegyzéssel,** úgy az ajánlatba be kell nyújtani az adott szakember jogosultságát megállapító igazolás egyszerű másolatát.

Amennyiben az adott ajánlattevő által bemutatott szakemberek egyike sem rendelkezik az értékelés körében vizsgált többlet tapasztalattal (azaz a legkedvezőtlenebb 0 hónap megajánlással rendelkezik), abban az esetben ajánlattevő az értékelés során az adott értékelési szempontra a minimálisan kiosztható 0 pontot kapja.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor – feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.

A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P *max*) kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P *max*: a pontskála felső határa (10 pont)

P *min*: a pontskála alsó határa (0 pont)

A *legjobb*: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme

A *vizsgált*: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

**A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:**

2. értékelési részszempont: 1-3 alszempontjai esetében **maximum 6 év**.

1. **Az ajánlat érvényességének vizsgálata, rangsorolása**

**Az ajánlatok érvényességének vizsgálata**

Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlat megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot elfogadja. Minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizi, szükség szerint a Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezi.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

1. **Az ajánlat érvénytelensége**

Kbt. 73. § (1) Az ajánlat érvénytelen, ha

* 1. azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
  2. az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
  3. ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés *i)* pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján Kbt. 62. § (1) bekezdés *j)* pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
  4. az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
  5. egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
  6. az ajánlattevő

1. valamely adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
2. a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §].

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**Munkajog:**

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (1088 Budapest, Múzeum utca 17.)

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkajogi Ügyfélszolgálata:

tel: (1) 795-7977

email: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

**Környezetvédelem:**

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

tel: +36 1 224 9100

email: orszagos@zoldhatosag.hu

**Szociális kérdések:**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Központi telefonszám: +36-1-769-1704

Központi faxszám: +36-70-900-1010

Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu

Honlap: www.szgyf.gov.hu

1. **A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka az alábbiak szerint nyújtható:**

Vállalkozó a Biztosítékot figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjára az alábbiak szerint nyújthatja:

* + - 1. óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy
      2. pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
      3. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

1. **Nyilatkozatminták**

*1. számú melléklet*

**Ajánlattevő neve: …………………………………………...……**

**Ajánlattevő székhelye: …………………………………………..**

**A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:[[1]](#footnote-1)**

Név:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

**AJÁNLAT**

**Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ**

***„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”***

tárgyú a Kbt. Harmadik Része 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

**2017.**

*2. számú melléklet*

**TARTALOMJEGYZÉK**

**(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Irat megnevezése:** | **Oldalszám** |
| Fedőlap 1. számú melléklet |  |
| Tartalomjegyzék 2. számú melléklet |  |
| Felolvasólap 3. számú melléklet |  |
| Adatlap 4. számú melléklet |  |
| Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat 5. számú melléklet |  |
| Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 6. számú melléklet |  |
| Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat 7. számú melléklet |  |
| Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 8. számú melléklet |  |
| Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 9. számú melléklet |  |
| Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 10. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 11. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 12. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról 13. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint 14. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat üzleti titokról 15. számú melléklet |  |
| Szakmai önéletrajz 16. számú melléklet |  |
| Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok |  |
| Nyilatkozat az elektronikus és a papír alapú ajánlati példány egyezőségéről 17. számú melléklet |  |
| Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozat 18. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat közös ajánlattételről 19. számú melléklet |  |
| Együttműködési megállapodás 20. számú melléklet |  |
| Előszerződés 21. számú melléklet |  |
| Meghatalmazás 22. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat felelős fordításról 23. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat a felhívás III.1.3) M/2. pontjára vonatkozóan 24. számú melléklet |  |
| Nyilatkozat a felhívás III.1.3) M/1. pontjára vonatkozóan 25. számú melléklet |  |
| Aláírási címpéldány |  |

*3. számú melléklet*

**FELOLVASÓLAP[[2]](#footnote-2)**

**amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásbannyilatkozom, hogy

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő neve:** |  |
| **Ajánlattevő székhelye:** |  |

**Az értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési részszempont:** | **Megajánlás:** |
| 1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): | nettó […],- Ft |
| 1. értékelési részszempont 1. alszempontja: A feltárási munkálatok tervezéséhez szükséges előzetes talajmechanikai vizsgálatok (talaj- és talajvíz-vizsgálat) lefolytatására, eredmények dokumentálására vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. A”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | nettó […],- Ft |
| 1. értékelési részszempont 2. alszempontja: Feltárási munkák engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának, valamint a munkálatok engedélyeztetéséhez és a kivitelezési közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentációk elkészítésére vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. B”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | nettó […],- Ft |
| 1. értékelési részszempont 3. alszempontja: Javaslattételre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. C”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | nettó […],- Ft |
| 1. értékelési részszempont 4. alszempontja: Közműegyeztetésre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. D”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | nettó […],- Ft |
| 1. értékelési részszempont 5. alszempontja: Feltárási munkálatokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatására vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. E”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | nettó […],- Ft |
| 1. értékelési részszempont 6. alszempontja: A feltárás kivitelezési munkájának tervezői felügyeletére, művezetésére vonatkozó, 35 x 1 fél mérnöknap/főre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. F”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | nettó [35 x …= …],- Ft |
| 2. értékelési részszempont 1. alszempontja a felhívás III.1.3) M/1. a) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | […] hónap |
| 2. értékelési részszempont 2. alszempontja a felhívás III.1.3) M/1. b) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | […] hónap |
| 2. értékelési részszempont 3. alszempontja a felhívás III.1.3) M/1. c) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | […] hónap |
| 2. értékelési részszempont 4. alszempontja a felhívás III.1.3) M/1. d) pontja alapján bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (max. 6 év): | […] hónap |

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*4. számú melléklet*

**ADATLAP**

**Ajánlattevő adatai[[3]](#footnote-3):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő neve:** |  |
| **Cégjegyzékszáma/nyilvántartási szám:** |  |
| **Belföldi adószáma:** |  |
| **Pénzforgalmi jelzőszám[[4]](#footnote-4):** |  |
| **Képviselő neve:** |  |

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*5. számú melléklet*

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT[[5]](#footnote-5)

**a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásbannyilatkozom, hogy

* az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban, módosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.
* a Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelő ajánlatkérői tájékoztatást figyelembe vettük.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*6. számú melléklet*

**NYILATKOZAT[[6]](#footnote-6)**

**A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint**

**Kkvt. szerinti minősítésről**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásbannyilatkozom, hogy a(z) ......................................... ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló [2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a](cdp://1/A0400034.TV/3/)[[7]](#footnote-7) értelmében[[8]](#footnote-8):

🞎**mikrovállalkozás**nak minősül;

🞎**kisvállalkozás**nak minősül;

🞎**középvállalkozás**nak minősül;

🞎**nem** minősül **KKV**-nak.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*7. számú melléklet*

***NYILATKOZAT[[9]](#footnote-9)***

**a Kbt. 66. § (6) bekezdésre vonatkozóan**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során alvállalkozót

**igénybe kíván / nem kíván igénybe[[10]](#footnote-10)**

venni.

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy:

|  |  |
| --- | --- |
| A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: | Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

<helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*8. számú melléklet*

**NYILATKOZAT[[11]](#footnote-11)**

**a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

<hegység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*9. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben el nem bírált változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet

**nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / szabályozott tőzsdén jegyeznek**[[12]](#footnote-12)

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében **olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,** nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa

**van / nincsen**[[13]](#footnote-13)

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint **tényleges tulajdonosa[[14]](#footnote-14) van**, a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a következő nyilatkozatot teszem:

|  |  |
| --- | --- |
| Tényleges tulajdonos (természetes személy[[15]](#footnote-15)) neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

<hegység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*10. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**kapacitást biztosító szervezetről**

**a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásbannyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet

igénybe kíván / nem kíván igénybe[[16]](#footnote-16)

venni.

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitás szervezeteket veszi igénybe.

|  |  |
| --- | --- |
| Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye | Azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik  (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

<hegység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*11. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek **önállóan / kapacitást nyújtó szervezettel[[17]](#footnote-17)** megfelel.

<hegység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*12. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti biztosítékot a szerződés tervezetben előírt határidőre az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*13. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**felelősségbiztosításról**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom a szerződés tervezetben előírt mértékű és tárgyú felelősségbiztosítással az általam képviselt ajánlattevő szerződéskötésre rendelkezni fog.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*14. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján, hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*15. számú melléklet*

**NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat **üzleti titkot tartalmaz / nem tartalmaz üzleti titkot.** [[18]](#footnote-18)

Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom:

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő minősítésének indokai az alábbiak[[19]](#footnote-19):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*16. számú melléklet*

**Szakmai önéletrajz-minta**

|  |  |
| --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | |
| **Név:** |  |
| **Születési idő:** |  |
| **Állampolgárság:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK**  (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SZAKMAI GYAKORLAT Igazolása**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
| **Feladatok ismertetése, időpontjai (év/hónap/nap)** | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
|  |  |

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| sajátkezű aláírás |

*17. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**az elektronikus és a papír alapú ajánlati példány egyezőségéről**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése” című kiemelt projekt keretében”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

**Adott esetben kitöltendő nyilatkozatok, felhasználható nyilatkozatminták**

*18. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**a Kbt. 69. § (11) bekezdésére vonatkozóan**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban:

|  |  |
| --- | --- |
| **Az igazolni kívánt tény vagy adat:** | **A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

<helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

*19. számú melléklet*

***NYILATKOZAT***

**a közös ajánlattételről**

Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú közbeszerzési eljárásában a(z) ……….……………………………… (megnevezés, székhely), valamint a(z) ………………………………………… (megnevezés, székhely) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő …………………………. (cégnév).

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók kizárólagos képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevők képviselője teljes jogkörrel jogosult.

A jelen közbeszerzési eljárás során a megjelölt képviselővel közölt információk és tájékoztatások valamennyi közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (6:28-33.§) foglaltak irányadók.

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben – annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

……………………………… ………………………………

(cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)

*20. számú melléklet*

***EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS***

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és

…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között,

A **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyban indított közbeszerzési eljárásának eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

**1. Képviselet:**

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) ………………………………………... (cégnév) részéről ………………………………….... (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult[[20]](#footnote-20).

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a ……….......................(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult.

**2. A szerződés teljesítésének irányítása:**

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:

…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ………………………………

……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………

**2. Felelősség vállalás**

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

**3. Feladatmegosztás**

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

| **Feladat** | **Cég** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

*21. számú melléklet*

Előszerződés

amely létrejött egyrészről:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

képviselő:

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

képviselő:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

- Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. **Az előszerződés tárgya**

Megrendelő, mint ajánlattevő a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósításában Vállalkozót ………………………………………………….feladatok ellátására kívánja bevonni

Megrendelő jelen előszerződés alapján megbízást ad a Vállalkozónak az alábbi feladatok elvégzésére/kapacitások biztosításra, amennyiben a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdetik.

Elvégzendő feladatok:

Biztosított kapacitások:

1. **Hatály, rendelkezésre állás**

Jelen előszerződés alapján a Szerződő felek között szerződéskötési kötelezettség jön létre, mely az előszerződés aláírásának napjától áll fenn. Az előszerződés alapján létrejövő szerződés feltétele, hogy Megrendelőt a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevőt kihirdessék. Amennyiben Megrendelő a fenn hivatkozott közbeszerzési eljárásban nem nyer, úgy a szerződő felek között a szerződéskötési kötelezettség megszűnik.

Vállalkozó jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő (ajánlattevő) nyertessége esetén azon erőforrások, amelyek igazolása érdekében a Megrendelő (ajánlattevő) Vállalkozó erőforrására (az eljárást megindító felhívás …. pontja) támaszkodik, a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak majd az alábbiak szerint:

…………..

1. **Nyilatkozattétel, kapcsolattartás**

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:

Értesítési cím:

FAX/Telefon:

Email:

A Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:

Értesítési cím:

FAX/Telefon:

Email:

**4. Vegyes rendelkezések**

A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen előszerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés kettő (2) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből egy-egy példány illeti a Szerződő feleket.

Budapest,

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Képviseli:  Megrendelő | Képviseli:  Vállalkozó |

*22. számú melléklet*

***MEGHATALMAZÁS***

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban eljárva az ajánlatunkat/az ajánlattételhez kapcsolódó alábbi iratokat, nyilatkozatokat: …………………………………….. aláírásával lássa el.

Keltezés

……………………………………… ……………………………………………

……………………., Meghatalmazó ………………………..., Meghatalmazott

Tanúk:

…………………………………….... ……………………………………………

Név: Név:

Cím: Cím:

Szem ig, sz. Szem. ig.sz.

*23. számú melléklet*

**Nyilatkozat felelős fordításról[[21]](#footnote-21)**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának[[22]](#footnote-22) tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

helység>, 2017. <hónap> <nap>

|  |
| --- |
|  |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy az aláírásra meghatalmazott(ak) részéről |

**Figyelem! A további dokumentumokat az eljárás későbbi szakaszában Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell csak benyújtani**

*24. számú melléklet*

**reFerencianyilatkozat**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ,** ajánlatkérő *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2. pontjában meghatározott alábbi referenciákkal rendelkezik az általam képviselt ajánlattevő:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje (kezdés és befejezés: év, hónap, nap)** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Szolgáltatás tárgya** | **A szolgáltatás mennyisége** | **Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

………………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap

…………………………………

cégszerű aláírás

*25. számú melléklet*

**A FELHÍVÁS III.1.3) M/1. PONTJA SZERINTI SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA**

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ** által indított, *„****Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”*** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az alábbi szakembereket vonja be a teljesítésbe ***[[23]](#footnote-23)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Név:** | **A felhívás pontja szerinti követelmény megnevezése:** | **A megjelölt szakember jogviszonya*[[24]](#footnote-24)*:** | **Kamarai szám / nyilvántartási szám:** |
|  | III.1.3) M/1. a) |  |  |
|  | III.1.3) M/1. b) |  |  |
|  | III.1.3) M/1. c) |  |  |
|  | III.1.3) M/1. d) |  |  |

Kelt: ……………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap

|  |
| --- |
| **………………………………………………………..** |
| cégszerűaláírás |

1. **Szerződés tervezet**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

Amely létrejött egyrészről a

**Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ**

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Intézményi azonosító: 039903

Statisztikai számjele: 15318406-8110-342-01

Adószám: 15318406-2-43

Számlavezető pénzintézet: MÁK

Bankszámlaszám: 10032000-01717967

A Megbízó képviselője: Buskó Sándor igazgató

mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**).

másrészről a

***\* Nyertes ajánlattevő neve***

Székhely: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Levelezési cím: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Adószám: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Közösségi adószám: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Pénzforgalmi számlaszám: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Pénzforgalmi szolgáltató: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Képviseli: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Nyilvántartó cégbíróság neve: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

Cégjegyzékszám: *\* Szerződéskötéskor kitöltendő*

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó,** együttesen: **Felek,** önállóan: **Fél**) között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. **ELŐZMÉNYEK**
2. Megrendelő, mint ajánlatkérő ***„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”*** tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 117. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
3. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.
4. **A SZERZŐDÉS TÁRGYA**
5. Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: műszaki leírás) meghatározottak elvégzése a Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően.
6. Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi feladatok elvégzése:

* A feltárási munkálatok tervezéséhez szükséges előzetes talajmechanikai vizsgálatok (talaj- és talajvíz-vizsgálat) lefolytatása, eredmények dokumentálása talajmechanikai szakvéleményben;
* Feltárási munkák engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának, valamint a munkálatok engedélyeztetéséhez és a kivitelezési közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentációk elkészítése;
* Javaslattétel a feltárás tervezett időpontjával kapcsolatban;
* Közműegyeztetés;
* Feltárási munkálatokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása;
* A feltárás kivitelezési munkájának tervezői felügyelete, művezetése (max. 35 félmérnöknap/fő).

1. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő szerződéses célját megismerte, és elvállalja a jelen szerződésben rögzített feladatok teljes körű elvégzését a jelen szerződés IV.1. pontja szerinti díjért.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
3. **A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK**
4. Szerződéses okmányok:

Felek teljes megállapodását a jelen szerződés törzsszövege, a közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma /a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel/ tartalmazza.

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1. Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: jelen szerződés, tárgyalási jegyzőkönyv(ek), kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), ajánlattételi felhívás, egyéb közbeszerzési dokumentum, Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében és a Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: **Szerződéses okmányok**.

Felek rögzítik, hogy bár a jelen pontban említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, azonban Felek számára ismert azok tartalma.

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni.
2. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés és a műszaki leírás között ellentmondás áll fenn, úgy a műszaki leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.
3. **A VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK**
4. Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg:
   1. **Műszaki leírás 2.A. – E. pont** - ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása*,- Ft** + ÁFA, azaz *\**
   2. **Műszaki leírás 2.F.** pont –***nyertes ajánlattevő megajánlása,- = …*,- Ft** + ÁFA, azaz *\* nyertes ajánlattevő megajánlása* forint plusz általános forgalmi adó.

A jelen pontban rögzített díj **1. pontja** fix és teljes körű, tartalmaz minden, a szolgáltatás megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától, forrásától. **2. pontja** keretösszeg, maximalizált összértékkel. Megrendelő nem köteles a 2. pont szerinti teljes keretösszeg kihasználására. Mindkét összeg tartalmazza továbbá mindazokat a költségeket, amelyek a jelen szerződés tárgyát képező munka teljes körű megvalósításához, a jelen szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A díj magában foglal minden olyan költséget, amely a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerül, valamint a jelen szerződésben szabályozott kizárólagos felhasználási jog ellenértékét is. Jogi oltalmat élvező megoldás felhasználásáért a Vállalkozó külön díjat nem számol fel.

1. A fenti IV.1. pontban meghatározott vállalkozói díj az alábbi részösszegekből tevődik össze:

|  |  |
| --- | --- |
| **Feladat megnevezése:** | **Vállalkozói díj (nettó)** |
| A feltárási munkálatok tervezéséhez szükséges előzetes talajmechanikai vizsgálatok (talaj- és talajvíz-vizsgálat) lefolytatására, eredmények dokumentálására vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. A”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása*,- Ft** |
| Feltárási munkák engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának, valamint a munkálatok engedélyeztetéséhez és a kivitelezési közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentációk elkészítésére vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. B”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** |
| Javaslattételre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. C”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** |
| Közműegyeztetésre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. D”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** |
| Feltárási munkálatokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatására vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. E”** pontjában foglalt feladatok elvégzése): | ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** |
| A feltárás kivitelezési munkájának tervezői felügyeletére, művezetésére vonatkozó, 35 \* 1 félmérnöknap/főre vonatkozó nettó ajánlati ár (műszaki leírás **„2. F”** pontjában foglalt feladatok elvégzése) | ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** |

1. A kifizetés teljesítése a Megrendelő által elfogadott teljesítést követően a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalás útján történik. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni.
2. Vállalkozó 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla: A **műszaki leírás 2. A.** pontja szerinti talajmechanikai szakvélemény és vázlatterv teljesítésigazolással igazolt elkészítését követően ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** értékben.

2. részszámla: **A műszaki leírás** **2. B. és C.** pontja szerinti engedélyezésre alkalmas kivitelezési tervdokumentáció teljesítésigazolással igazolt elkészítése ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** értékben.

3. részszámla: **A műszaki leírás** **2. D. és E.** pontja szerinti Megrendelő által elfogadott egyeztetési jegyzőkönyvek teljesítésigazolással igazolt elkészítése ***\* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** értékben.

4. részszámla: **A műszaki leírás** **2. F.** pontja szerinti tervezői művezetés és műszaki felügyelet **15 félmérnöknap** ***x \* nyertes ajánlattevő megajánlása,- Ft*** értékben.

Vállalkozó **végszámla** benyújtására a műszaki leírás **2. F.** pontjában rögzített feladatok teljesítésigazolással igazolt ellátását követően jogosult, a ténylegesen igénybe vett teljesítésnek megfelelő ***darabszám x \* nyertes ajánlattevő fél mérnöknap/főre vonatkozó megajánlása - 4. résszámla összege,- Ft*** értékben.

1. Megrendelő a szerződés részteljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Vállalkozó a számlát, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. Megrendelő részéről jelen szerződés teljesítésének igazolására jogosult személy:

Batka Gábor osztályvezető

e-mail: [batka.gabor@lgk.mta.hu](mailto:batka.gabor@lgk.mta.hu)

mobil: +36 20 264 0279

A teljesítésigazolás aláírására/ellenjegyzésére jogosult személyekben, a teljesítésigazolás módjában történő változás nem igényli jelen szerződés módosítását.

1. Amennyiben a benyújtott számlákat a Megrendelő tartalmi meg nem felelés miatt visszautasítja, a Vállalkozó köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti hiánypótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli a Megrendelőt.
2. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet az összeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírja.
3. A számlák meg kell, hogy feleljenek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
4. A jelen szerződés IV.1. pontja szerinti díj ÁFA tartalmára és kifizetésének körülményeire vonatkozóan a Felek a jelen szerződésre érvényes, mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó jogszabályok kifizetésre vonatkozó rendelkezései megváltoznak, abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokhoz.
6. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláin szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
7. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

1. **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA**
2. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt aláírásával az utolsó szerződő fél is ellátta. a
3. Vállalkozónak a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül ütemtervet kell készítenie, melyet a Megrendelővel el kell fogadtatnia.
4. Jelen szerződés a tárgyi feladatok ellátásán alapuló kivitelezés sikeres átadás-átvételéig tart, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 36 hónapig.
5. Teljesítési részhatáridők:

**A műszaki leírás 2. A.** pontja szerinti talajmechanikai szakvélemény és vázlatterv elkészítése esetében **a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napig**.

**A műszaki leírás** **2. B. és C.** pontja szerinti engedélyezésre alkalmas kivitelezési tervdokumentáció elkészítése esetében **a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári napig**.

**A műszaki leírás** **2. D. és E.** pontja szerinti Megrendelő által elfogadott egyeztetési jegyzőkönyvek elkészítése estében **a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 180 naptári napig**.

**A műszaki leírás** **2. F.** pontja szerinti, feltárás kivitelezési munkájának tervezői felügyeletének, művezetésének teljesítése esetében **a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónapig**.

1. **A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE**
2. Vállalkozó az alábbiak szerint vállalja a dokumentációk elkészítését (szakhatóságoknál beadandó dokumentumokon túl):
   * + 1. Talajmechanikai szakvélemény és vázlatterv – 3 pld. papír, 1 pld. elektronikus példány
       2. Engedélyezésre alkalmas kivitelezési tervdokumentáció – 5 pld. papír, 2 pld. elektronikus példány

Az elvégzendő feladatok során dokumentálásra kerülő geometriák egységesen ugyanazon, referencia ponthoz képest kerülnek definiálásra, a magassági adatok a két épületnél azonos ± 0,000 szint meghatározásával, mBf rendszerben is megadva.

A magfúrások anyagát is részletesen dokumentálni kell (fúrás leírás, foto dokumentáció).

A tervezett vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. Ezek két csoportba sorolhatók: azonosító vizsgálatok (talaj és kőzet összetételének meghatározása) és mérnöki jellemzők meghatározásra szolgáló vizsgálatok.

Elvárt vizsgálatok:

Azonosító vizsgálatok: természetes víztartalom, térfogatsúlyok meghatározása, hézagtényező, porozitás, telítettség, azonosítás (Atterberg-határok, szemeloszlás), anyagsűrűség, ásványos összetétel.

Mérnöki jellemzők meghatározása: vízáteresztő képesség, konszolidációs vizsgálat, nyomószilárdság, triaxiális vizsgálat.

1. Vállalkozó köteles rendelkezésre állni a feltárás kivitelezési munkájának teljes időtartama alatt.
2. A szakvélemény statikai vizsgálatait a Magyar Mérnöki Kamara TSZ 01-2013 műszaki szabályzata előírásainak megfelelően kell elkészíteni.
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.) alapján végzi el. Vállalkozó felelős a jelen szerződés alapján elvégzett feladatok minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért, teljes körűségéért. Felel minden olyan hibáért, hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan, szakmailag nem megfelelően, nem szakszerűen vagy nem teljes körűen teljesítette, illetve a kivitelezési szakaszban elmulasztott intézkedés miatti eseményekért, károkért. Vállalkozó felel továbbá minden olyan kárért, amely a jelen szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettségének megszegéséből ered.
4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármilyen harmadik féllel szemben kezdeményezett tárgyalásról, egyeztetésről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Megrendelő jogosult minden ilyen tárgyaláson történő részvételre.
5. Vállalkozó kötelessége Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni az általa végzett munka előrehaladásáról, az adott időszakban történt és a tervezett egyeztetésekről, felmerült szakmai kérdésekről. A szerződő felek az egyeztetések során az általuk lényegesnek tartott észrevételekről, kifogásokról, tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt kötelesek felvenni. Kizárólag ezen írásbeli emlékeztetőben, vagy írásban közölt kifogások, észrevételek, tájékoztatások vehetők figyelembe egy esetleges jogvita esetén.
6. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat.
7. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek a szerződés határidőben történő teljesítéséhez különös érdeke fűződik.
8. Felek időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
9. Vállalkozó felelősséggel tartozik:
10. az általa készített dokumentáció műszaki-szakmai tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért,
11. a dokumentáció készítésében részt vevő, a Vállalkozói feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező további alvállalkozó kiválasztásáért,
12. az általa készített dokumentáció műszaki megvalósíthatóságáért, építésjogi, műszaki megfelelőségéért;
13. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos következményei alól, ha bizonyítják, hogy az a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítése vis maior körülményre vezethető vissza. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul értesíteni köteles.
14. Vállalkozó kijelenti, hogy
15. kész és képes Megrendelő jelen szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú, határidőben történő teljesítésére,
16. a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a jelen szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog,
17. rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel,
18. a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak.
19. A Vállalkozó jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasználását akadályozza vagy korlátozza. Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik - a jogszavatosság szabályain túl - az e rendelkezés miatt a Megrendelőre háramló valamennyi kárért.
20. Amennyiben bármely harmadik személy a Megrendelő jogszerzését vagy a szellemi alkotások szerződés szerinti felhasználását korlátozó vagy egyéb kártérítési igénnyel lépne fel, úgy a Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz azért, hogy a Megrendelő érdekeit a jogvitában támogassa. A jogvita során Vállalkozó a saját költségén részt vesz a védekezésben a Megrendelő oldalán, a Megrendelő kérése esetén a perbe beavatkozóként belép, és teljes egészében átvállal minden költséget és kártérítést, amelynek megfizetésére a jogvita eredményeként a Megrendelőt jogerősen kötelezik abban az esetben, ha a kártérítés alapja az előbbi pont szerinti jogszavatosság sérelme.
21. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
22. Megrendelő köteles a Vállalkozói feladattal kapcsolatos rendelkezésre álló iratokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő ezen kötelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a Vállalkozói feladat szakszerű, fennakadás nélküli elvégzéséhez szükségesek és amelyek a Megrendelő birtokában vannak. Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének késedelme a teljesítési határidőt a késedelem mértékével automatikusan meghosszabbítja.
23. Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására a teljesítés szempontjából lényeges kérdésekben 3 (három) munkanapon belül állást foglalni és/vagy utasítást adni.
24. Teljesítés helye: Vállalkozó székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye (1112 Budapest, Budaörsi út 45.), MTA Székház - Könyvtár és Információs Központ (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. és 1051 Budapest, Arany János u. 1)
25. Szellemi alkotásokra vonatkozó jogosultságok

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és – időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül – a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal.

A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján és teljesítése érdekében a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció mint szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotás vonatkozásában a jelen Szerződés aláírásával – a vállalkozói díj megfizetésének feltételével de egyéb külön ellenszolgáltatás nélkül– a Megrendelő részére teljes, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogokat biztosít (a képfelvételen rögzítést valamint a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolást ideértve) a többszörözést, az átdolgozást és továbbtervezést is magába foglalóan azzal a feltétellel, hogy a felhasználás jogának gyakorlása sem Megrendelő, sem az itt megjelölt harmadik személy részéről üzletszerűen nem történhet, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Megrendelő ennek megfelelően tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a felhasználás mögött közérdek áll. A jelen pont szerint biztosított felhasználási jog magában foglalja a Szerződés alapján megszerzett felhasználási jog átengedését és a megszerzett felhasználási jog alapján ugyanilyen tartalommal a további felhasználás engedését. A felhasználási jog gyakorlása nem sérti a jelen Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit.

Vállalkozó az általa jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott dokumentáció per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal és kijelenti, hogy azon harmadik személyeknek semminemű olyan joga nem áll fenn, mely a dokumentáció Megrendelő általi felhasználását akadályozná, vagy lehetetlenné tenné.

A Vállalkozó tevékenysége során köteles a feladatának teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő szerzői jogi hozzájárulásokat beszerezni.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a Vállalkozónak felróható okból kerül megszüntetésre, abban az esetben az elkészült, teljesítésigazolással átvett és a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj arányos összegének megfizetését követően, a kifizetett feladatrészekre a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok a Megrendelőt további térítés nélkül illetik meg.

1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a Szerződés teljesítésében alvállalkozóként közreműködő féllel (legyen az akár természetes személy, akár szervezet) olyan megállapodást hoz létre, amely biztosítja fentieket.
2. Vállalkozó a Megrendelő részére kizárólagos jogot ad a felhasználás tekintetében.
3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő részére adott felhasználási engedély harmadik személyre átruházható a Megrendelő által.
4. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a többszörözésre adott engedély a felhasználónak jogot ad arra, hogy a tervet képfelvételen rögzítse, illetve, hogy számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.
5. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
6. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
7. Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
8. A Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, – a Vállalkozóre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

1. A Vállalkozó személye a Kbt. 139. § (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a Kbt. 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A Vállalkozó teljesítésében a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdése szerint résztvevő szervezetek/személyek:

|  |  |
| --- | --- |
| 2. értékelési részszempont 1. alszempontja A felhívás III.1.3) M/1. a) pontja alapján bemutatott szakember megnevezése: |  |
| Szakmai többlettapasztalata: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. értékelési részszempont 2. alszempontja A felhívás III.1.3) M/1. b) pontja alapján bemutatott szakember megnevezése: |  |
| Szakmai többlettapasztalata: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. értékelési részszempont 3. alszempontja A felhívás III.1.3) M/1. c) pontja alapján bemutatott szakember megnevezése: |  |
| Szakmai többlettapasztalata: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. értékelési részszempont 4. alszempontja A felhívás III.1.3) M/1. d) pontja alapján bemutatott szakember megnevezése: |  |
| Szakmai többlettapasztalata: |  |

1. Vállalkozónak legkésőbb a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell az alábbi 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal rendelkező szervezetekkel/személyekkel:

|  |  |
| --- | --- |
| A 266/2013.(VII. 11.) Korm.rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés] szerinti „GT” jogosultsággal rendelkező szakember megnevezése: |  |
| Kamarai nyilvántartási száma: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A 266/2013.(VII. 11.) Korm.rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés] szerinti „T” jogosultsággal rendelkező szakember megnevezése: |  |
| Kamarai nyilvántartási száma: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A 266/2013.(VII. 11.) Korm.rendelet [1. melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek] szerinti „ME-M” jogosultsággal rendelkező szakember megnevezése: |  |
| Kamarai nyilvántartási száma: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki épületdiagnosztika szakterületen nyilvántartásba vett szakember megnevezése: |  |
| Nyilvántartási száma: |  |

1. Megrendelő kötelezettsége, hogy Vállalkozó részére minden információt és dokumentumot átadjon, amely a feladatainak teljesítéséhez szükséges, és a Megrendelő rendelkezésére áll.
2. Megrendelő vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja Vállalkozót a jelen szerződés tárgyát érintő minden körülményről, valamint biztosítja a jelen szerződés teljesítéséhez a Megrendelő részéről bevont szakemberek és szervezeti egységek együttműködését. Felek az ügyek menetéről, illetve a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatják.
3. Vállalkozó az MTA Székházba történő bejutás időpontját, a végzendő munka helyigényét köteles előzetesen az épület Gondnokságával egyeztetni.
4. Vállalkozó köteles az épület gondnokának a munkakezdés előtt 1 munkanappal az épületbe belépő és ott munkát végző cég és személyek nevét, személyazonosító okirat számát írásban átadni, gépjármű behajtási igényt előzetesen egyeztetni, típust és forgalmi rendszámot leadni. A helyszíni munkavégzést oly módon kell megszervezni és ütemezni, hogy az, az épület normál üzemét ne zavarja, és ne korlátozza.
5. **A FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS**
6. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Megrendelővel a kapcsolatot elsősorban e-mail összeköttetés segítségével tartja. Amennyiben fax küldésére kerül sor, úgy az így elküldött dokumentumot akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha az elküldést adási nyugta igazolja.
7. A fenti közlési formától Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben mindennemű közlést (értesítést, tájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik Fél kapcsolattartója tudomására hozni, amelyet legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni. Mivel a munka során gyors döntések, állásfoglalások szükségessége merülhet fel, Felek megállapodnak abban, hogy ezen rendkívüli esetekben a közléseket telefonon történő szóbeli egyeztetést követően is elfogadják egymástól.
8. Felek kijelölik a felelős személyt, - illetve később szükség esetén ennek helyettesét - a jelen szerződés teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt képviselők jogosultak a Felek képviseletére, a jelen szerződés alapján:

|  |  |
| --- | --- |
| **Megrendelő részéről:** | |
| név: | Báthory Gábor projektfelelős, építész műszaki ellenőr |
| értesítési cím | 1112 Budapest, Budaörsi út 45. |
| telefon / fax | +36-30-860-7312 / \* szerződéskötéskor kitöltendő |
| e-mail | [bathory.gabor@lgk.mta.hu](mailto:bathory.gabor@lgk.mta.hu) |
|  |  |
| név: | Batka Gábor fenntartási osztályvezető |
| értesítési cím | 1112 Budapest, Budaörsi út 45. |
| telefon / fax | +36-20-264-0279 / \* szerződéskötéskor kitöltendő |
| e-mail | [batka.gabor@lgk.mta.hu](mailto:batka.gabor@lgk.mta.hu) |
| **Vállalkozó részéről:** | |
| név: | \* szerződéskötéskor kitöltendő |
| értesítési cím | \* szerződéskötéskor kitöltendő |
| telefon / fax | \* szerződéskötéskor kitöltendő |
| e-mail | \* szerződéskötéskor kitöltendő |

1. A fenti személyek képviseleti jogosultsága kiterjed a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás adására-átvételére.
2. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a jelen szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.
3. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyének változása nem igényli jelen szerződés módosítását, a változásról Felek egymást tájékoztatni kötelesek.
4. **A Szerződés módosítása, megszüntetése**
5. **Módosítás:**

A Felek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban módosíthatják.

**A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:** Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

**A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:** Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.

1. **Megszüntetés:**
2. **Általános megszüntetés:**

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

*a)* feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

*b)* a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

*c)* az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

1. **Rendkívüli felmondási indokok:**
2. Megrendelő a szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
3. ha Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el,
4. Vállalkozó által fizetendő késedelem esetére kikötött kötbér mértéke eléri a maximális mértéket,
5. Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási vagy bármilyen a megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy az illetékes bíróság elrendeli a kényszertörlését,
6. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
7. ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken;
8. más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
9. az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni;
10. ha a szerződés teljesítésében nem vesznek részt a jelen szerződés VI.28. pontjában megjelölt személyek/szervezetek, kivéve a Kbt. 138. § (2) bekezdését;
11. a teljesítési helyszínre való belépés és munkavégzés szabályainak megsértése esetén;
12. Az azonnali hatályú felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás napjától kezdve szünteti meg a szerződést.

Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén, a Vállalkozó kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.

1. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
2. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
3. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
4. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

1. Vállalkozó a szerződést Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megrendelő szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
2. ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak járó – korábban általa elfogadott teljesítés után járó tervezési díjat, annak esedékességétől számított 30 nap eltelte után sem;
3. ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

**Elszámolás:** Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben.

1. **A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK**
2. **Késedelem esetére kikötött kötbér**
3. A jelen szerződésben meghatározott teljesítési/részteljesítési határidők végéig Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítés (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés) esetén a Vállalkozó köteles késedelem esetére kikötött kötbér megfizetésére.
4. A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke:
5. A késedelemmel érintett teljesítésre/részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 1 (egy) %-a naptári naponta.
6. A késedelem esetére kikötött kötbér összegének felső határa a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20 (húsz) %-a
7. A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelem esetére kikötött kötbérre, amennyiben a késedelem olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős.
8. Megrendelő kötbérigényének érvényesítésén felül jogosult az ezt meghaladó kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
9. Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől indokolás nélkül elállni abban az esetben, amennyiben a késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a maximum értéket eléri. Ebben az esetben Megrendelő érdekmúlást nem köteles bizonyítani.
10. A késedelem esetére kikötött kötbér maximum értékének elérése esetén történő elállás és az ebből következő teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a Megrendelő késedelem esetére kikötött kötbér követelésének érvényesítését kizárja.
11. **A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér**
12. A Megrendelőt a teljesítés elmaradása esetére kötbér (meghiúsulási kötbér) illeti meg, ha a jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős.
13. Ha a késedelem esetére kikötött kötbér eléri a maximumát a teljesítés meghiúsul. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege a műszaki leírás 2. A-E feladataira vonatkozó összesített nettó vállalkozói díj 25 %-a. Ezen összegbe a késedelmi kötbér jogcímén korábban esetlegesen már megfizetett összeg beszámít függetlenül attól, hogy a késedelem melyik teljesítési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartás miatt késedelemi és meghiúsulási kötbér egyszerre nem számítható fel. A teljesítés elmaradása esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
14. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
15. A Vállalkozó a teljesítés elmaradásáért felelős különösen abban az esetben, ha a jelen szerződést a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt (VIII.2.2. pont) felmondja, vagy a jelen szerződéstől ilyen okból eláll, vagy a jelen szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó a felelős.
16. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.
17. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a teljesítési biztosíték összegéből, illetve a ki nem egyenlített ellenértékből levonni. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, jogosult azt a Vállalkozó felé továbbhárítani.
18. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről. A Megrendelő az elismert, lejárt kötbérigényét a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozói díjba minden kötbér esetében beszámíthatja. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.
19. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
20. A Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megrendelő részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely – ha a felek szerződésüket így módosították volna – szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

1. **Teljesítési biztosíték**
2. Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényeinek biztosítékaként a szerződés szerinti teljes, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át elérő biztosítékot (a továbbiakban: Biztosíték) köt ki. Vállalkozó a Biztosítékot a jelen szerződés IX.9.3. pontjában rögzített formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy Vállalkozó a Kbt. 134.§ (6) a) pont szerinti egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a jelen szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Biztosítéknak a jelen szerződés hatálybalépésétől a jelen szerződéssel érintett kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeres lezárását követő 30 naptári napig rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.
3. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.
4. Vállalkozó a Biztosítékot figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjára az alábbiak szerint nyújtja:

………………………….. \* szerződéskötéskor kitöltendő

1. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: *\* amennyiben Vállalkozó nem jelen pont szerint nyújtja a Biztosítékot a szerződés ezen pontja törlendő szerződéskötéskor*
   * + 1. a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól,
       2. a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók,
       3. a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult,
       4. tartalmazza a kiállító módosíthatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre,
       5. a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
2. A Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít.
3. A Megrendelő a Biztosítékot, csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe.

1. **JÓTÁLLÁS**
2. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállásra köteles. Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
3. **FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS**
4. Vállalkozó köteles ötvenmillió HUF/káresemény limitű általános és szakmai felelősségbiztosítási fedezetre kiterjedő biztosítási szerződést kötni - mely egyidejűleg, a vele szerződésben álló valamennyi alvállalkozója tevékenységére is kiterjed - és fenntartani a szerződés szerinti tevékenység teljes időtartamára vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését - legalább ilyen fedezettel és mértékkel - a jelen szerződés által érintett munkára kiterjeszteni. Mindkét esetben elvárás, hogy a szerződés 5 év elévülési időre kiterjesztett utófedezettel rendelkezzen, melynek értelmében a káresemény bekövetkezése és bejelentése megtörténhet az utófedezet ideje alatt is.
5. Vállalkozó köteles a szerződéskötés időpontjára a felelősségbiztosítás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát Megrendelőnek átadni. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele.
6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések nem érintik a Vállalkozó közvetlen és korlátlan felelősségét az okozott kár megtérítésére.
7. **TITOKTARTÁS**
8. Jelen szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják.
9. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen szerződés lejáratát követően 5 (öt) évig terheli.
10. Vállalkozó titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azon információkra, amelyek már nyilvánosságra kerültek, vagy amelyeket a Vállalkozó jogszabály alapján köteles felfedni.
11. Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét neki felróható módon megszegi, és ezzel kárt okoz, átalány-kártérítésként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget köteles megfizetni a Megrendelőnek a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli értesítését és felszólításának kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül.
12. **VEGYES RENDELKEZÉSEK**
13. Megrendelőnek a dokumentáció homályosságának, hiányosságának, önmagával vagy a dokumentáció benyújtását megelőzően a Vállalkozó tudomására hozott információkkal való ellentmondásának kiküszöbölésére irányuló kérdéseit a Vállalkozó – a teljesítés esetlegesen már megtörtént igazolásától függetlenül – köteles a Megrendelő által megszabott megfelelő, de legfeljebb 10 munkanapos határidő alatt külön dokumentumban megválaszolni.

### A vizsgálati dokumentáció tisztázása, kijavítása a díjazás szempontjából nem minősül kiegészítésnek, azzal összefüggésben a Vállalkozó díj-, vagy költségigényt nem támaszthat.

A fenti rendelkezések nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy amennyiben a dokumentáció olyan jelentős hibát, hiányosságot tartalmaz, amely szerződésszerűen nem kijavítható, illetve a Vállalkozó eljárásának szerződésszerűségéhez egyébként alapos kétség fér, a szerződéstől választása szerint díjfizetési és költségtérítési kötelezettség nélkül, a meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett elálljon, vagy díjleszállítást igényeljen.

1. Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére – így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
2. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében történő helytállást.
4. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
5. Jogról való lemondás hiánya: Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
6. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy személyes adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.
7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult ellenőrizni. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a – költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.
8. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló (Megrendelő) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Vállalkozó kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat megismerte és ennek ismeretében nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó átláthatóságának változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, illetve, ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.
9. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn.
10. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
11. Felek jogvitájuk esetére kikötik Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Felek a jelen, …számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés …darab egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet … darab eredeti példány illet meg. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az … darab melléklet is.

Budapest, 2017. …

…………………………. ………………………….

… (név) … (név)

… (beosztás) … (beosztás)

MTA LGK … (cégnév)

Megrendelő Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Mellékletek:

* + - 1. sz. melléklet: Műszaki leírás és melléklete
      2. sz. melléklet: Nyilatkozat a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozók vonatkozásában
      3. sz. melléklet: Biztosíték
      4. sz. melléklet: Felelősség biztosítás

2. sz. melléklet

**NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott ………. , mint a ………. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom a **Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ** által kiírt *„Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukciós munkálatainak előkészítése, alapfeltárás tervezése”* tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a tárgyi eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozók vesznek részt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alvállalkozó megnevezése:** | **Az alvállalkozó által ellátandó feladat:** | **Az alvállalkozó szerződés teljesítésében való aránya:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt általam igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A fent megjelölt alvállalkozók személyében, teljesítésének arányában bekövetkezett változásról haladéktalanul (a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül) tájékoztatom a Megrendelőt.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (cégszerű aláírás) |

1. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. [↑](#footnote-ref-1)
2. Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! [↑](#footnote-ref-2)
3. Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. [↑](#footnote-ref-3)
4. Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltüntetni. [↑](#footnote-ref-4)
5. Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! [↑](#footnote-ref-5)
6. Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie. [↑](#footnote-ref-6)
7. 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

   a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

   b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

   (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

   a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

   b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

   (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

   a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

   b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

   (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot.

   (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

   (6) Ahol jogszabály ,,KKV-t'', ,,mikro-, kis- és középvállalkozást'', illetve ,,kis- és középvállalkozást'' említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni. [↑](#footnote-ref-7)
8. A megfelelő választ X-el kell jelölni! [↑](#footnote-ref-8)
9. Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie. [↑](#footnote-ref-9)
10. megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) [↑](#footnote-ref-10)
11. Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében is kitöltendő! [↑](#footnote-ref-11)
12. megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) [↑](#footnote-ref-12)
13. megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) [↑](#footnote-ref-13)
14. r) tényleges tulajdonos:

    ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

    rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

    re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) [↑](#footnote-ref-16)
17. A nem kívánt rész törlendő! [↑](#footnote-ref-17)
18. Nem kívánt rész törlendő. [↑](#footnote-ref-18)
19. A Kbt. 44.§ alapján az üzleti titokká nyilvánítást ajánlattevőnek indokolnia szükséges. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott meghatalmazást. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be. [↑](#footnote-ref-21)
22. A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő a felelős. [↑](#footnote-ref-22)
23. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tapasztalata a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre kerül [↑](#footnote-ref-23)
24. amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem ajánlattevővel áll munkajogviszonyban, abban az esetben a szakember (vagy munkáltatója) kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek minősül [↑](#footnote-ref-24)